| UBND HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MN PHÚC LÂM Số: 109/KH-MNPL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phúc Lâm, ngày 17 tháng 08 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi

Năm học 2023-2024

Căn cứ công văn số …./PGD&ĐT ngày ../…/2023 hướng dẫn nhiệm vụ năm học giáo dục mầm non của phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Đức năm học 2023-2024.

Thực hiện kế hoạch số …/KH-MNPL ngày  tháng 09 năm 2023 của trường mầm non Phúc Lâm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Căn cứ số liệu kiểm kê tài sản, đồ dùng, trang thiết bị tháng 7/2023 và tình hình thực tế của nhà trường. Bộ phận phụ trách cơ sở vật chất nhà trường xây dựng kế hoạch tu sửa trường, lớp và  mua sắm bổ sung đồ dùng trang thiết bị trường mầm non năm học 2023-2024 như  sau:

I. Mục đích yêu cầu

Đảm bảo cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong các hoạt động hàng ngày của trẻ được thuận tiện, an toàn từng bước hiện đại và hiệu quả.

Nhằm cân đối ngân sách của nhà trường trong việc mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non.

Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà và công tác xã hội hóa giáo dục

Tạo môi trường trường lớp sáng,  xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con.

II. Biện pháp thực hiện

- Khảo sát lại toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có

- Đánh giá thực trạng chất lượng từng hạng mục

- Dựa trên cơ sở số trẻ đến lớp trên kế hoạch năm học của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và dự kiến kinh phí sao cho cân đối giữa việc thu và chi.

- Huy động sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và các cá nhân, các nhà hảo tâm, các tập thể doanh nghiệp trên địa bàn xã.

III. Thời gian thực hiện

Bắt đầu khảo sát cơ sở nhà trường từ ngày 30/7/2023

Hoàn thiện cơ bản theo kế hoạch ban đầu ngày 30/8/2023

Tiếp tục thực hiện tu sửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ bổ sung cho chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đến kết thúc năm học 30/5/2024.

IV. Kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi

1. Sửa chữa, cải tạo

1.1. Sửa chữa cơ sở hạ tầng

- Đề nghị cấp trên sơn lại toàn bộ phía sau nhà trường, sửa chữa, làm lại hệ thống cửa toàn trường.

- Sửa lại nền nhà, điện, nước 22 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ và ngoài sân bị phồng rộp và một số hiên, bậc lên xuống, Sửa một số cửa do mối, mọt.

- Bổ sung khu vui chơi bể cát, nước; khu sáng tạo, khu vườn phía tây lớp C1 tạo bổ sung khu vui chơi văn hoá dân gian.

- Bổ sung các thiết bị 1 phòng học C6.

- Làm phòng(góc thư viện)

1.2. Sửa chữa trang thiết bị

- Các loại đồ dùng trang thiết bị bán trú như: Tủ sấy bát, tủ cơm, Sạp, giá khăn, tủ ca cốc, bếp từ…

- Sửa chữa giá đồ chơi, thiết bị trong các lớp học, đồ dùng, thiết bị nhà bếp, khu hiệu bộ, phòng chức năng.

- Hệ thống điều hoà, camera, máy tính, ti vi.

2. Mua sắm mới bổ sung

* Sân vườn

- Làm bổ sung các khu vực ngoài trời: Góc thư viện, thư giãn, văn hoá dân gian.

- Các bảng biểu theo chủ đề năm học

- Các chậu cây, bồn cây ở các phòng hiệu bộ, các lớp

* Phòng khu hiệu bộ

- Máy in, ti vi phòng âm nhạc.

* Đồ dùng bán trú:

Bao gồm toàn bộ đồ dùng trong bếp bát, thìa, ca, cốc, rá, rổ phục vụ trong ăn uống và chăn, sạp, chiếu, máy đánh trứng, hệ thống đưa thức ăn lên tầng 2.

* Đồ dùng vệ sinh, phòng chống dịch:

Gồm xà phòng, nước tẩy rửa, xô, chậu, chổi các loại, giá kệ đựng đồ dùng vệ sinh, khẩu trang, nước sát khuẩn, men, thuốc phun muỗi…

* Đồ dùng học liệu:

Bao gồm: Giá đồ chơi, sách, đồ dùng đồ chơi… theo Thông tư 02. Mua bổ sung ti vi cho các lớp.

V. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ nguồn thu học phẩm do phụ huynh đóng góp

- Tiền trang thiết bị bán trú do phụ huynh đóng góp

- Ngân sách chi thường xuyên trong năn học

- Kinh phí đề nghị cấp trên

- Một số thiết bị được tặng do xã hội hóa

VI. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng chỉ đạo Bộ phận phụ trách xây dựng kế hoạch thông báo kế hoạch đến toàn thể kế hoạch giáo viên, nhân viên. Phân công 2 đồng chí phó hiệu trưởng thực hiện tốt công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, đồ dùng không còn sử dụng được, thống kê, lấy báo giá đồ dùng mua mới các đồ dùng trang thiết bị trong kế hoạch khi được phân công.

Đồng chí kế toán chịu trách nhiệm về hồ sơ, kinh phí theo kế hoạch và thực hiện mua sắm, sữa chữa các phần việc được phân công trong kế hoạch.

Cán bộ, giáo viên, nhân  viên sử dụng đúng mục đích các đồ dùng, trang thiết bị của lớp, của nhà trường, khai thác có hiệu quả các đồ dùng dạy học hiện có. Bảo quản tốt tài sản của trường, của lớp, tiết kiệm điện nước, các đồ dùng vệ sinh (vim, xà phòng, giấy vệ sinh)

Trên đây là kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường mầm non Phúc Lâm năm học 2023-2024./.

| * Nơi nhận - Các đ/c trong BGH - GV, NV T/h - Lưu vt | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hiên |
| --- | --- |

-